# Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

| Roky | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Komunikácie | 208603 | 608657 | 298367 | 148920 | 906262 | 223220 | 218420 |
| 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií | 163934 | 185000 | 160000 | 144000 | 194000 | 166800 | 168000 |
| 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 44244 | 308381 | 132947 | 0 | 666842 | 56000 | 50000 |
| 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 94801 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. Rekonštrukcia a výstavba park. plôch | 0 | 20050 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |
| 11.5. Špeciálny stavebný úrad pre MK | 425 | 426 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

| Rok / Výdavky |  |  |  |  |  |  | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 150420 | 755842 | 0 | 906262 |
| KZ 41 |  | a |  | 2014 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC | 150000 | 755842 | 0 | 905842 |
| KZ 111 |  | b |  |  |  | Štátny rozpočet | 420 | 0 | 0 | 420 |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 167220 | 56000 | 0 | 223220 |
| KZ 41 | a |  | 2015 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC |  | 166800 | 56000 | 0 | 222800 |
| KZ 111 | b |  |  |  | Štátny rozpočet |  | 420 | 0 | 0 | 420 |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 168420 | 50000 | 0 | 218420 |
| KZ 41 | a |  | 2016 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC |  | 168000 | 50000 | 0 | 218000 |
| KZ 111 | b |  |  |  | Štátny rozpočet |  | 420 | 0 | 0 | 420 |

Cieľ  programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

## Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

|  | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 163934 | 185000 | 160000 | 144000 | 194000 | 166800 | 168000 |
| 641 | a.11.1.1 | Prvok | Transfer pre TS - dopravné značenie a údržba MK | 163934 | 185000 | 160000 | 144000 | 150000 | 166800 | 168000 |
| 721001 | a.11.1.2 | 06.2.0. | Kap.trans.TS na nákup vyklápača do 3,5t | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| 721001 | a.11.1.3 | 06.2.0. | Kap.transfér TS na príves,kontaj.vykláp | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 721001 | a.11.1.4 | 06.2.0. | Kap.trans.TS - žiarič na vyspráv.komunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 163934 | 185000 | 160000 | 144000 | 194000 | 166800 | 168000 |

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta vo výške 150000. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v podobe transferu vo výške 44000 €. Celkové výdavky na rok 2014 sa predpokladajú vo výške 194000 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | oč. sk. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Oprava a údržba miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií mesiac |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota |  |  | 4 | 6 | 6 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 80 | 120 | 120 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km vyspravených komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota |  |  | 3,5 | 5,9 | 4,2 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 175 | 295 | 210 |  |  |  |

## Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

| 04.5.1. | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 44244 | 194777 | 132947 | 132947 | 666842 | 56000 | 50000 |
| 711 | a.11.2.1 | Prvok | Nákup pozemkov | 30228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.2.2 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.3 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 14016 | 194777 | 132947 | 132947 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.2.4 | 06.2.0. | MK Ul.Brezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.5 | Prvok | MK Ul. Slanická rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 59837 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.6 | Prvok | MK Ul. Ružová rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 42985 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.7 | Prvok | MK Ul. Komenského rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 41520 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.8 | Prvok | MK Ul. Hviezdoslavova /kocky/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.9 | Prvok | Rekonštrukcia ul. Bernolákova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 |
| 717002 | a.11.2.10 | Prvok | Rekonštrukcia ul. Slobody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 717001 | a.11.2.11 | KZ 46 | MK Ul.Strojárenská | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.2.12 | KZ 46 | MK - naučný chodník2,5x2100-spev.povrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.13 | KZ 46 | MK Ul.Polom - rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.14 | KZ 46 | MK Ul.M.Urbana - rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.15 | KZ 46 | MK Ul.Ružová rekonštr.-chodník | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | b.11.2.1 | Prvok | MK | 0 | 295,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | b.11.2.2 | Prvok | Ul.Mlynská-rekonšt.nad opor.m. | 0 | 276,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | b.11.2.3 | Prvok | Ul.Slnečná | 0 | 136,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b.11.2.4 | Prvok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 112895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.11.2.1 | Prvok | MK Šípová | 0 | 21242,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.11.2.2 | Prvok | MK Ul.Borinová | 0 | 16414,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.11.2.3 | Prvok | MK Ul.Kvetná | 0 | 13090,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.11.2.4 | Prvok | Ul.Lazová-Zubrohlava | 0 | 9072,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.11.2.5 | Prvok | MK Ul.Mlynská,Sládkovičova | 0 | 53074,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 44244 | 308381 | 132947 | 132947 | 666842 | 56000 | 50000 |

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2014 sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu a výstavbu nových komunikácií vo výške 666842 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | oč. sk. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0,3 | 2,5 | 0,5 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 139 | 0 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0,2 | 3,1 | 2,8 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 207 | 0 |  |  |  |

## Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

|  | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 3197 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.3.1 | Prvok | Cykloturistic.chodník - Nábrežie | 0 | 0 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.2 | Prvok | Ulica Mlynská - chodníky (odstránenie podkladu a vyasfaltovanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.3 | Prvok | Chodníky sídlisko Brehy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.4 | Prvok | Chodník na Nábreží - dokončenie | 0 | 3197,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | c.11.3.1 | Prvok | Sídlisko Brehy | 0 | 91604,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 0 | 94801 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2014 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | oč. sk. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0 | 2 | 1,5 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 200 | 0 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

## Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

|  | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. |  | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 20050 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.4.1 | Prvok | Projekt parkovisko nábrežie oproti SAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.4.2 | 06.2.0. | Ul.Veterná - pozdlžne parkoviska |  |  |  |  | 25000 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.4.3 | 06.2.0. | Ul.Slnečná 163,164,165-parkovacie plochy |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.4.4 | Prvok | Parkovisko Nábrežie - vyasfaltovanie |  | 20049,73 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 0 | 20050 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v náväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2014 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 45000 € na parkovacie plochy na ulici Veterná a Slnečná.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | oč. sk. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet vybudovaných parkovacích miest |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0 | 50 | 20 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 50 | 0 |  |  |  |

## Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

|  | 11.5 | Podprogram | Špeciálny stavebný úrad pre MK | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | oč. skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. |  | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 425 | 426 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 61 | a.11.5.1 | Prvok | Mzdy | 425 | 426 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  |  | Prvok | Spolu | 425 | 426 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie výkonu správy v oblasti starostlivosti o miestne komunikácie. Celkové výdavky podprogramu sa v roku 2014 plánujú vo výške 420 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2011 | 2012 | oč. sk. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Špeciálny stavebný úrad pre MK |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km spravovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Obsah

Program 11 Komunikácie	1

Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií	1

Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	3

Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	4

Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	5

Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK	6