# Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

| Roky | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Komunikácie | 850687 | 409328 | 1880256 | 1204747 | 1378342 | 544742 | 523622 |
| 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií | 349366 | 136204 | 155000 | 251360 | 488000 | 351400 | 513280 |
| 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 372805 | 269178 | 505065 | 637585 | 705000 | 193000 | 10000 |
| 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 3606 | 1155533 | 251146 | 185000 | 0 | 0 |
| 11.4. Rekonštrukcia a výstavba park. plôch | 128174 | 0 | 64316 | 64316 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. Špeciálny stavebný úrad pre MK | 342 | 341 | 342 | 340 | 342 | 342 | 342 |

| Rok / Výdavky |  |  |  |  |  |  | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 510342 | 868000 | 0 | 1378342 |
| KZ 41 |  | a |  | 2020 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC | 510000 | 868000 | 0 | 1378000 |
| KZ 111 |  | b |  |  |  | Štátny rozpočet | 342 | 0 | 0 | 342 |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 361742 | 183000 | 0 | 544742 |
| KZ 41 | a |  | 2021 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC |  | 361400 | 183000 | 0 | 544400 |
| KZ 111 | b |  |  |  | Štátny rozpočet |  | 342 | 0 | 0 | 342 |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 523622 | 0 | 0 | 523622 |
| KZ 41 | a |  | 2022 |  | Vlastné príjmy obce a VÚC |  | 523280 | 0 | 0 | 523280 |
| KZ 111 | b |  |  |  | Štátny rozpočet |  | 342 | 0 | 0 | 342 |

Cieľ  programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

## Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

|  | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 349366 | 136204 | 155000 | 239565 | 488000 | 351400 | 513280 |
| 641 | a.11.1.1 | Prvok | Transfer pre TS - dopravné značenie a údržba MK | 113166 | 135000 | 135000 | 146020 | 135000 | 194400 | 233280 |
| 600 | a.11.1.2 | Prvok | Stavebné akcie mesta všeobec. | 355 | 1204,4 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.11.1.3 | 06.2.0. | Udržba ciest,diaľníc,chodníkov | 17676 | 0 | 20000 | 7215 | 353000 | 157000 | 280000 |
| 721001 | a.11.1.4 | 06.2.0. | Prís.TS na nákup špec.automobilu | 185546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721001 | a.11.1.5 | 06.2.0. | Prís.TS na nákup prívesu na kontajnery | 32623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | a.11.1.6 | Prvok | Nákup traktora | 0 | 0 | 0 | 81876 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | b.11.1.1 | Prvok | Údržba ciest - ŠR | 0 | 0 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 349366 | 136204 | 155000 | 251360 | 488000 | 351400 | 513280 |

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta vo výške 135000 €. Celkové výdavky na rok 2020 sa predpokladajú vo výške 488000 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2017 | 2018 | oč. skut 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Oprava a údržba miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií mesiac |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km vyspravených komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota |  |  | 10 | 5,5 | 4 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 500 | 275 | 200 |  |  |  |

## Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

| 04.5.1. | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 372805 | 269178 | 505065 | 636785 | 705000 | 193000 | 10000 |
| 637 | a.11.2.1 | Prvok | Konkurzy a súžťaže | 3120 | 2650 | 10000 | 8980 | 22000 | 10000 | 10000 |
| 717 | a.11.2.2 | Prvok | Ul.Severná-vybudovanie odvodnenia | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 711 | a.11.2.3 | Prvok | Nákup pozemkov Ul.ĽŠtúra | 6653,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | a.11.2.4 | 06.2.0. | Merač rýchlosti - vlastné | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.5 | Prvok | Rekonštrukcia ul. Lazová | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.6 | Prvok | MK Ul.Miestného priem.-rekonštrukcia | 0 | 34759,85 | 347150 | 197961 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.7 | Prvok | MK Ul.Miestného priemyslu | 0 | 0 | 0 | 149189 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.2.8 | Prvok | Autobus.zastávky pri št.ceste | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.9 | Prvok | MK Ul.Severná rozšírenie - rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.10 | Prvok | MK príjaz.komunik. k Skate park | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.11 | Prvok | General dopravy | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.12 | Prvok | MK rekon.námestia A.Bernoláka | 0 | 0 | 86651 | 86651 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.13 | Prvok | Rekonštrukcia ul.Bernolákova | 168101,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.14 | Prvok | MK Ul.Komenského - rekonštrukcia | 0 | 137510,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.15 | Prvok | MK Kliňanská-rekon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.16 | Prvok | Ul.Cyrila a Metóda - rekon. | 0 | 23914,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.2.17 | Prvok | projektová dokumentácia | 670,5 | 66079 | 0 | 89709 | 33000 | 10000 | 0 |
| 717001 | a.11.2.18 | KZ 46 | Vybudovanie miestnej komunikácie ul.Brezová včetne kanál, voda | 469 | 0 | 57000 | 56841 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.2.19 | KZ 46 | MK Ul. Ľ.Šrúra - rekonštrukcia | 35436,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.20 | KZ 46 | Ul. Mieru rekonštrukcia | 158120 | 4262,93 | 4264 | 4264 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.2.21 | KZ 46 | MK Ul.Slnečná - rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 |
| 717002 | a.11.2.22 | KZ 46 | MK Ul. Slanická rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | e.11.2.1 | Prvok | Alianz - Merač rýchlosti | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 372805 | 269178 | 505065 | 637585 | 705000 | 193000 | 10000 |

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2020 sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu a výstavbu nových komunikácií vo výške 705000 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2017 | 2018 | oč. skut 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota |  |  | 2,0 | 2,5 | 6,5 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 250 | 650 |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota |  |  | 2,5 | 3,5 | 2,8 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 350 | 56 |  |  |  |

## Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

|  | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 3606 | 1155533 | 251146 | 185000 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.3.1 | Prvok | Projekty na cykloturistický chodník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | a.11.3.2 | Prvok | Náučný chodník-výkup pozemkov | 0 | 3605,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.3 | Prvok | Vybudovanie chodníka pri Dome kultúry 140m | 0 | 0 | 28399 | 28129 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.4 | Prvok | Rekon.chod. Ul.Štef.od kostola po BD | 0 | 0 | 27017 | 38017 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.5 | Prvok | Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.3.6 | Prvok | Dotácia na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" | 0 | 0 | 915117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 0 | 3606 | 1155533 | 251146 | 185000 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2020 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 185000 € na vybudovanie chodníka 2,5x2100m - náučný chodník so spevneným povrchom a dotáciu na "Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania".

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2017 | 2018 | oč. skut 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 1,0 | 2,5 |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných chodníkov |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 1,0 | 1,5 |  |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

## Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

|  | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. |  | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 128174 | 0 | 64316 | 64316 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.4.1 | Prvok | Projekt parkovisko nábrežie oproti SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.4.2 | 06.2.0. | Rekonštrukcia parkov.pri št.ceste | 104766,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.4.3 | 06.2.0. | Rekonštrukcia Nábrežia | 0 | 0 | 64316 | 64316 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.4.4 | Prvok | Rekonštrukcie | 23407,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Prvok | Spolu | 128174 | 0 | 64316 | 64316 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v náväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2020 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2017 | 2018 | oč. skut 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | počet vybudovaných parkovacích miest |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  | 0 | 20 | 25 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 0 | 0 | 25 |  |  |  |

## Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

|  | 11.5 | Podprogram | Špeciálny stavebný úrad pre MK | 2017 | 2018 | rozp. 2019 | oč. skut. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | P.č. |  | Názov |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 342 | 341 | 342 | 340 | 342 | 342 | 342 |
| 61 | b.11.5.1 | Prvok | Mzdy | 341,63 | 340,5 | 342 | 340 | 342 | 342 | 342 |
|  |  | Prvok | Spolu | 342 | 341 | 342 | 340 | 342 | 342 | 342 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie výkonu správy v oblasti starostlivosti o miestne komunikácie. Celkové výdavky podprogramu sa v roku 2020 plánujú vo výške 342 €.

Merateľné indikátory

| Rok |  |  | 2017 | 2018 | oč. skut 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podprogram |  | Špeciálny stavebný úrad pre MK |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ |  | Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií. |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovednosť |  | MÚ Námestovo |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor | výstup | km spravovaných miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| % rozdiel |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Obsah

Program 11 Komunikácie	1

Podprogram 11. 1.  Oprava a údržba miestnych komunikácií	1

Podprogram 11. 2.  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	3

Podprogram 11. 3.  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	4

Podprogram 11. 4.  Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	5

Podprogram 11. 5  Špeciálny stavebný úrad pre MK	6